G06 小组第 3 次会议记录

会议主题：桌面效率助手项目 · 可行性研究报告组内评审与需求分析启动准备

会议时间：2026 年 10 月 23 日（周五）

会议地点：线下宿舍

主持人：彭靖轩

参会人员：彭靖轩、邵博凯、孔世豪（全员到齐）

记录人：孔世豪

一、议题回顾

上次会议（10 月 17 日）三项待办全部完成：可行性分析报告初稿已于 10 月 23 日前完成并提交组内评审；Git 仓库已建立 v0.1 基线 tag，计划书、PPT 等阶段成果均已归档；Project 甘特图已按评审口径更新，进度跟踪正常。

二、讨论与决议

可行性分析报告按课程第 2 章课件要求补充完善：补全 8 步可行性研究过程、绘制系统流程图与分层数据流图（DFD）、编制数据字典（D1–D4），并补充成本/效益定量分析（静态回收期约 0.46 年、5 年累计纯收入约 7.74 万元），报告版本升至 V0.3。

核对 Project 甘特图与计划书 14 项任务，两者口径一致；里程碑按周日为界统计的口径暂不再调整，实际进度偏差在例会上同步说明。

项目资料统一归档至「G06小组项目交付文件」文件夹，含计划书、可行性报告、Project 文件、PPT、Logo 与会议纪要，便于课程检查与版本追溯。

三、待办事项

彭靖轩：10 月 29 日前完成 SRS（需求规格说明书）框架起草，11 月 1 日定稿（对应里程碑 M2）。

邵博凯：依据可行性报告数据字典 D1–D4，起草 SQLite 数据库表结构（用户、任务、番茄钟、便签四类核心表）。

孔世豪：整理本次会议纪要并更新 Project 实际进度（W6 可行性研究已完成，项目进入 W7 需求分析阶段）。

四、下次会议

10 月 29 日（周四），议题：需求分析（SRS）编制分工与评审准备（对应课程 11 月 4 日需求评审）。