G06 小组第 1 次会议记录

会议主题：桌面效率助手项目 · 项目计划定稿与提交准备

会议时间：2026 年 10 月 8 日（周四）

会议地点：线上（腾讯会议）

主持人：彭靖轩

参会人员：彭靖轩、邵博凯、孔世豪（全员到齐）

记录人：孔世豪

一、议题回顾

对照课程节点确认总体进度：W1–W5 为项目计划阶段，10 月 11 日课堂提交项目计划及 PPT。

二、讨论与决议

项目计划书内容全部讨论通过，明确五大功能模块边界：剪贴板仅处理文本、文件索引手动刷新、课表不接教务系统账号、提醒不接外部消息源。

PPT 按「总目标—核心功能—技术方案—可行性—项目计划」结构定稿，由彭靖轩统一排版。

里程碑定为 7 个：10/11 计划、11/1 SRS、11/29 设计评审、12/6 实现、12/13 测试报告、1/3 总结、1/10 终评。

三、待办事项

彭靖轩：10 月 10 日前完成计划书与 PPT 终稿（PPT 第 6 页计划与 Project 甘特图保持一致）。

邵博凯：核对里程碑日期与课程教学计划逐周对照表，确认无冲突。

孔世豪：整理本次会议纪要，并准备 10 月 11 日课堂汇报分工（彭靖轩主讲）。

四、下次会议

10 月 15 日（周四），议题：计划评审意见修订、启动可行性研究。