G06 小组第 2 次会议记录

会议主题：桌面效率助手项目 · 计划评审意见修订与可行性研究启动

会议时间：2026 年 10 月 15 日（周四）

会议地点：线上（腾讯会议）

主持人：彭靖轩

参会人员：彭靖轩、邵博凯、孔世豪（全员到齐）

记录人：孔世豪

一、议题回顾

10 月 14 日课程项目计划评审结果：整体通过，评审意见集中在进度安排需更细化、风险应对需落到责任人。

二、讨论与决议

按评审意见修订计划书 4.4 节与第 8 章：进度可行性补充与课程计划逐周对照，每项风险明确应对措施与责任人。

可行性研究（W6，10/19–10/23）正式启动，彭靖轩牵头，从技术、经济、操作、进度、法律五方面论证，输出可行性分析报告初稿。

会议制度落实：每周四例会，纪要含决议、待办、责任人、截止时间四项；Git 仓库本周内建好后阶段成果打 tag 存档。

三、待办事项

彭靖轩：10 月 22 日前完成可行性分析报告初稿，并组织组内评审。

邵博凯：搭建 Git 仓库，录入计划书与 PPT，建立 v0.1 基线 tag。

孔世豪：更新 Project 甘特图（计划阶段时间已按评审口径修订），跟踪本周任务完成情况。

四、下次会议

10 月 22 日（周四），议题：可行性报告组内评审、需求分析（SRS）启动准备。